SAFI-NGAC

Estudio de Viabilidad

Gerardo Paiva

2026

Contenido

Introducción	3

Información General del Proyecto	5

Viabilidad Técnica	6

1.	Evidencia Analizada	6

2.	Componentes Principales Reales	8

3.	Componentes Secundarios u Opcionales	8

4.	Exclusión Deliberada del Dominio Móvil	9

5.	Viabilidad del Stack por Componente	9

6.	Compatibilidad e Integración entre Módulos	10

7.	Viabilidad del Despliegue	10

8.	Viabilidad de la Base de Datos y de la Lógica PL-SQL	11

9.	Mantenibilidad Técnica	12

10.	Riesgos Técnicos Detectados	12

11.	Conclusión de Viabilidad Técnica	13

Viabilidad Económica	14

1.	Clasificación de Costos por Componente	15

2.	Factores Reales que Favorecen la Viabilidad Económica	16

3.	Factores Reales que Deterioran la Viabilidad Económica	16

4.	Matriz de Costos Observables	17

5.	Escenarios Económicos de Referencia	18

6.	Riesgos Económicos Detectados	18

7.	Conclusión de Viabilidad Económica	19

Viabilidad Operacional	20

1.	Modelo Operativo Observable	20

2.	Requisitos Operativos del Entorno	21

3.	Capacidad de Soporte y Administración	21

4.	Limitaciones Operativas Detectadas	22

5.	Fortalezas Operativas Reales	22

6.	Conclusión de Viabilidad Operativa	23

Semáforo de Decisión	24

Ficha Documental	27

# Introducción

El presente estudio determina la viabilidad técnica, económica y operativa del proyecto SAFI-NGAC a partir de la evidencia disponible en la solución actual. El análisis se construye por ingeniería inversa sobre los componentes realmente implementados y ejecutables: interfaz web administrativa, capa de acceso y enrutamiento, backend administrativo, servicio de autenticación y menú, base de datos institucional y artefactos secundarios que no constituyen el flujo principal activo del sistema.

El objetivo del documento no es proponer una solución ideal abstracta, sino establecer si la solución actual puede sostenerse, evolucionar y operar con un nivel razonable de riesgo dentro de un contexto de despliegue real. Para ello se evalúan compatibilidad tecnológica, esfuerzo operativo, dependencias críticas, costos previsibles, riesgos de licenciamiento, requisitos de administración, capacidad de despliegue local y con contenedores, y nivel de preparación observable para explotación continua.

La evaluación se realizó sobre artefactos reales de la solución SAFI-NGAC, priorizando archivos ejecutables, configuración de despliegue, dependencias y scripts de base de datos. La metodología utilizada fue la siguiente:

Identificación del stack principal por lectura de archivos package.json, pom.xml, Dockerfile, angular.json, README.md y scripts de arranque.

Verificación del circuito operativo real mediante el análisis de los puntos de entrada del gateway, backend administrativo y servicio de autenticación/menú.

Confirmación del modelo de despliegue mediante docker-compose, variables de entorno y scripts de inicialización de Oracle.

Evaluación de la base de datos y de su criticidad a partir de los scripts SQL y de la dependencia directa del driver oracledb.

Revisión de la preparación operativa: scripts de build, arranque local, health checks, orquestación de servicios, observabilidad mínima y estado de testing.

Evaluación económica basada en componentes con costo de licencia, costo de operación, complejidad de soporte y dependencia de infraestructura especializada.

Vista general del estudio de viabilidad

# Información General del Proyecto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Nombre del documento | Estudio de Viabilidad |
| Proyecto | SAFI-NGAC |
| Fecha | 02 de junio de 2026 |
| Versión | 1.0 |
| Elaborado por | Gerardo Paiva |
| Fuente de verdad analizada | Información técnica, configuración operativa, scripts, servicios y documentación vigente |

Tabla 1. Información estructurada del Estudio de Viabilidad

# Viabilidad Técnica

## Evidencia Analizada

| Categoría | Archivos o rutas analizadas | Uso dentro de este estudio |
| --- | --- | --- |
| Descripción global | README.md | Identificar topología declarada del sistema y puertos esperados |
| Frontend | frontend/package.json, frontend/angular.json, frontend/Dockerfile | Confirmar stack UI, build, dependencias y empaquetado |
| Backend administrativo | backend/package.json, backend/src/app.ts, backend/Dockerfile, backend/tsconfig.json, backend/.env.local.example | Confirmar API principal, compilación, runtime y variables de entorno |
| Gateway | gateway/package.json, gateway/index.js, gateway/Dockerfile | Confirmar enrutamiento, punto de entrada único y dependencias de proxy |
| Servicio NGAC Auth | ngac-auth-service/package.json, ngac-auth-service/index.js, ngac-auth-service/Dockerfile | Confirmar servicio de menú, dependencia de Oracle y arranque |
| Orquestación | ngac-auth-service/docker-compose.yml, ngac-auth-service/.env.docker.example | Confirmar despliegue multicontenedor y dependencias entre servicios |
| Base de datos | init-db.sh, init-db-lf.sh, ngac-auth-service/script/ | Confirmar inicialización y dependencia real de Oracle/PL-SQL |
| Stack alterno opcional | spring-boot-gateway/pom.xml, spring-boot-microservice/src/main/java/com/safi/security | Confirmar presencia de componentes secundarios no principales |

Tabla 2. Información estructurada del Estudio de Viabilidad

SAFI-NGAC se presenta como un monorepo con un ecosistema administrativo de acceso web. La topología principal identificada está compuesta por una aplicación frontend Angular, un gateway HTTP que centraliza el acceso, un backend administrativo expuesto detrás del gateway, un servicio de menú/autenticación NGAC conectado a Oracle y una base de datos Oracle que concentra estructura, paquetes PL/SQL y datos de seguridad.

Topología operativa de SAFI-NGAC

## Componentes Principales Reales

| Componente | Tecnología principal | Puerto observado | Función real identificada |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend administrativo | Angular 21 + Angular Material + Tailwind + Nginx | 4200 en desarrollo, 80 en contenedor | Interfaz web administrativa del sistema |
| Gateway | Node.js + Express + http-proxy-middleware | 3200 o 8080 en contenedor | Punto de entrada único; enruta menú, backend y frontend |
| Backend administrativo | Node.js + TypeScript + Express | 3205 local, 3200 en contenedor | API administrativa con rutas bajo /api/v1/admin |
| NGAC Auth Service | Node.js + Express + Oracle driver | 3100 | Generación de menú y lógica asociada a Oracle |
| Base de datos | Oracle XE 21c en contenedor / Oracle compatible | 1521 | Persistencia y ejecución de paquetes SQL/PL-SQL |
| Registro de servicios | Eureka Server | 9090 | Registro opcional de servicios |

Tabla 3. Información estructurada del Estudio de Viabilidad

## Componentes Secundarios u Opcionales

| Componente | Estado observado | Relevancia para la viabilidad |
| --- | --- | --- |
| spring-boot-gateway | Existe pom.xml y Dockerfile con Spring Cloud Gateway, Eureka, Security y OpenAPI | Alternativa tecnológica; no reemplaza al gateway Node.js como flujo principal actual |
| spring-boot-microservice | Existe estructura Java mínima con controller, dto y repository | Señal de exploración o evolución, pero no constituye la ruta operativa activa principal |

Tabla 4. Información estructurada del Estudio de Viabilidad

## Exclusión Deliberada del Dominio Móvil

No se encontró aplicación móvil dentro del repositorio SAFI-NGAC. No existen carpetas mobile, android, ios, archivos pubspec.yaml, fuentes Dart ni dependencias propias de Flutter o React Native. Por tanto, la viabilidad se circunscribe estrictamente al ecosistema web, backend, gateway, servicios y base de datos.

La viabilidad técnica se considera desde la capacidad del stack para ser construido, desplegado, integrado, operado y evolucionado sin contradicciones estructurales severas. La evaluación se divide en arquitectura, integración, datos, despliegue, mantenibilidad y riesgos tecnológicos.

## Viabilidad del Stack por Componente

| Dominio | Evidencia real | Evaluación técnica |
| --- | --- | --- |
| Interfaz web | Angular 21, Angular Material, Tailwind, build de producción en Docker y entrega por Nginx | Viable; el frontend usa un stack moderno, mantenible y con pipeline de build estándar |
| Backend administrativo | TypeScript estricto, Express, compilación con tsc, ejecución de dist/app.js | Viable; existe separación de compilación y ejecución con tipado estricto básico |
| Gateway | Express + proxy middleware con health check y rutas bien delimitadas | Viable; resuelve un patrón simple y suficiente para centralizar acceso |
| Servicio de autenticación/menú | Express + oracledb + inicialización explícita de conexión | Viable con dependencia fuerte de Oracle |
| Persistencia | Scripts SQL y PL-SQL, inicialización automatizada, Oracle XE en contenedor | Viable técnicamente, pero con alta dependencia del motor Oracle |
| Descubrimiento de servicios | Eureka opcional con clientes embebidos | Viable, pero no imprescindible para el flujo base local |

Tabla 5. Información estructurada del Estudio de Viabilidad

## Compatibilidad e Integración entre Módulos

| Integración | Evidencia observada | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Frontend con gateway | El README define al gateway como único punto de entrada y el compose expone el gateway como borde del sistema | Integración coherente |
| Gateway con backend administrativo | gateway/index.js redirige /api/v1/admin al backend configurado por variables de entorno | Integración coherente y configurable |
| Gateway con NGAC Auth | gateway/index.js redirige /api/v1/menu al auth service | Integración coherente |
| Backend con Oracle | Variables DB_USER, DB_PASSWORD y DB_CONNECTION_STRING; dependencia oracledb | Integración viable condicionada a disponibilidad de Oracle |
| Auth service con Oracle | Inicializa conexión al arrancar y depende de oracledb | Integración viable condicionada a disponibilidad de Oracle |
| Servicios con Eureka | Registro opcional; no bloquea el arranque local cuando está deshabilitado o ausente | Integración flexible |

Tabla 6. Información estructurada del Estudio de Viabilidad

## Viabilidad del Despliegue

| Aspecto | Evidencia | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Desarrollo local | Scripts npm start, npm run dev, variables .env.local.example, README con secuencia de arranque | Viable para equipos de desarrollo con conocimiento básico de Node, Angular y Oracle |
| Despliegue por contenedores | docker-compose en ngac-auth-service define Oracle, Eureka, auth, backend, frontend y gateway | Viable y suficientemente reproducible |
| Empaquetado frontend | Build multi-stage con Node + Nginx | Adecuado para ambientes de prueba y producción |
| Empaquetado backend | Imagen Node Alpine con compilación TypeScript | Adecuado, aunque conviene revisar soporte futuro de Node 18 |
| Dependencias del driver Oracle | Backend instala libaio y gcompat en Alpine; auth usa oracledb modo thin en Node 20 slim | Viabilidad técnica lograda con ajustes específicos de contenedor |

Tabla 7. Información estructurada del Estudio de Viabilidad

## Viabilidad de la Base de Datos y de la Lógica PL-SQL

La base de datos es el corazón operativo del sistema. La existencia de init-db.sh, init-db-lf.sh y del directorio ngac-auth-service/script evidencia que el proyecto depende no solo de tablas, sino de paquetes y secuencias de ejecución SQL/PL-SQL. Esto implica que la viabilidad del sistema está directamente ligada a la disponibilidad de un entorno Oracle funcional y a la correcta ejecución ordenada de scripts.

| Factor | Observación | Implicación técnica |
| --- | --- | --- |
| Motor de base de datos | Oracle XE 21c en compose | Compatible para desarrollo y validación inicial |
| Scripts de inicialización | Ordenan estructura, headers, bodies, accesos y políticas | Existe un proceso reproducible, aunque sensible a errores de script |
| Dependencia de SQL\*Plus | init-db.sh usa sqlplus | Requiere utilidades Oracle en el entorno donde se ejecute |
| Lógica encapsulada | Presencia de paquetes pkg-seguridad-ngac, pkg-seguridad-admin, pkg-safi-admin | Aumenta cohesión funcional, pero también acoplamiento al motor Oracle |

Tabla 8. Información estructurada del Estudio de Viabilidad

## Mantenibilidad Técnica

| Criterio | Evidencia | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Organización por módulos | Monorepo segmentado por frontend, backend, gateway, auth, docs y scripts | Positiva |
| Tipado en backend administrativo | tsconfig con strict=true | Positiva |
| Configuración por entorno | Uso de variables de entorno y ejemplos locales | Positiva |
| Testing automatizado | Frontend con ng test configurado, backend sin framework de pruebas formal | Deficiente |
| Linting y calidad estática | Prettier en frontend; ausencia visible de ESLint unificado y de pipeline CI/CD | Insuficiente |
| Versiones y actualización | Backend y gateway usan bases Node 18; frontend usa Node 22 para build | Requiere normalización y política de versiones |

Tabla 9. Información estructurada del Estudio de Viabilidad

## Riesgos Técnicos Detectados

| ID | Riesgo | Evidencia en repositorio | Impacto | Probabilidad | Tratamiento recomendado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RT-01 | Dependencia alta de Oracle y PL-SQL | Scripts y driver oracledb en servicios críticos | Alto | Alta | Mantener presupuesto y gobierno específico sobre BD |
| RT-02 | Ausencia de pruebas backend | package.json del backend sin suite de tests | Alto | Alta | Incorporar pruebas unitarias e integración antes de endurecer despliegues |
| RT-03 | Credenciales sensibles visibles en compose y ejemplos | docker-compose y .env de ejemplo | Alto | Alta | Migrar a secrets y variables inyectadas por entorno |
| RT-04 | Duplicidad tecnológica con módulos Spring opcionales | carpetas spring-boot-gateway y spring-boot-microservice | Medio | Media | Definir formalmente el stack estratégico principal |
| RT-05 | Divergencia de versiones de Node entre módulos | Dockerfiles de backend, gateway y frontend | Medio | Media | Estandarizar sobre Node LTS soportado |

Tabla 10. Información estructurada del Estudio de Viabilidad

## Conclusión de Viabilidad Técnica

El proyecto SAFI-NGAC es técnicamente viable en su estado actual porque los componentes principales están implementados, conectados y desplegables mediante procedimientos observables. La arquitectura base es coherente: el frontend se sirve detrás de un gateway, el gateway centraliza el acceso a servicios, el backend administrativo está tipado y compilado, el servicio de menú arranca con conexión explícita a Oracle y la inicialización de base de datos se encuentra automatizada.

La viabilidad técnica, sin embargo, depende de aceptar una arquitectura fuertemente acoplada a Oracle y de elevar el nivel de aseguramiento de calidad antes de una expansión productiva sostenida. La ausencia de una plataforma robusta de testing y de una canalización CI/CD no invalida el sistema, pero sí incrementa su riesgo de evolución.

# Viabilidad Económica

La viabilidad económica se evalúa con base en los componentes tecnológicos detectados, la necesidad de infraestructura de ejecución, el costo operativo del soporte técnico y la exposición a licenciamiento especializado. El repositorio no contiene contratos, cotizaciones ni presupuestos oficiales, por lo que las conclusiones económicas son cualitativas y se apoyan en los verdaderos impulsores de costo visibles en el código y la configuración.

Mapa de viabilidad comparada

## Clasificación de Costos por Componente

| Componente | Tipo de costo | Evidencia | Evaluación económica |
| --- | --- | --- | --- |
| Angular, Express, Tailwind, Nginx, Node.js | Licencia de software | Dependencias de código abierto en package.json y Dockerfiles | Bajo costo de licenciamiento |
| Oracle XE en desarrollo | Licencia de software | Imagen gvenzl/oracle-xe usada en docker-compose | Bajo costo inicial en desarrollo |
| Oracle en operación sostenida | Licenciamiento y soporte especializado | Dependencia directa del motor y scripts Oracle | Alto costo potencial fuera de entornos de prueba |
| Eureka | Infraestructura complementaria | Imagen y clientes configurados | Costo bajo, pero agrega complejidad operativa |
| Contenedores Docker | Infraestructura y operación | Dockerfiles y compose | Costo moderado y controlable |
| Especialización del equipo | Recurso humano | Convivencia de Angular, Node, TypeScript, Oracle SQL/PL-SQL y opcionalmente Java | Costo medio a alto por amplitud técnica |

Tabla 11. Información estructurada del Estudio de Viabilidad

## Factores Reales que Favorecen la Viabilidad Económica

- La mayor parte del stack aplicativo es open source y no impone licenciamiento por uso.

El proyecto puede levantarse localmente con npm, Docker y Oracle XE, lo que reduce el costo de laboratorio y pruebas tempranas.

El frontend y el gateway siguen patrones de despliegue simples y bien conocidos, con costos operativos previsibles.

El uso de imágenes contenedorizadas facilita mover ambientes de desarrollo, integración y homologación con menos fricción que un despliegue manual.

## Factores Reales que Deterioran la Viabilidad Económica

- El costo principal del sistema se concentra en Oracle cuando la solución deja de ser meramente de desarrollo o laboratorio.

La lógica de negocio y de seguridad asociada a paquetes Oracle incrementa el costo de sustitución tecnológica y reduce la portabilidad hacia motores de menor costo.

La ausencia de pruebas automatizadas y de pipeline CI/CD aumenta el costo de regresión, soporte manual y validación por cada cambio.

La coexistencia de un stack principal en Node.js y artefactos secundarios en Spring Boot introduce costo potencial de mantenimiento dual si no se define una línea tecnológica única.

## Matriz de Costos Observables

| Categoría de costo | Fuente del costo | Intensidad observada | Comentario |
| --- | --- | --- | --- |
| Licencias de plataforma | Oracle para entornos superiores a desarrollo | Alta | Es el factor económico dominante del sistema |
| Infraestructura de cómputo | Contenedores para frontend, gateway, backend, auth, Eureka y Oracle | Media | Escalable, pero con dependencia de memoria/CPU para Oracle |
| Operación y soporte | Administración de contenedores, variables, scripts y monitoreo | Media | Aumenta si no se automatiza CI/CD |
| Talento especializado | Angular, Node.js, TypeScript, Oracle, SQL/PL-SQL | Alta | Requiere perfiles híbridos o equipo multidisciplinario |
| Seguridad operativa | Manejo de secretos y endurecimiento de despliegue | Media | Hoy existen exposiciones mejorables |

Tabla 12. Información estructurada del Estudio de Viabilidad

## Escenarios Económicos de Referencia

| Escenario | Condiciones | Resultado económico esperado |
| --- | --- | --- |
| Laboratorio o piloto controlado | Oracle XE, despliegue en Docker, equipo reducido | Favorable |
| Desarrollo institucional continuo | Varios desarrolladores, integración frecuente, ambientes separados | Moderadamente favorable si se controla deuda técnica |
| Producción formal con alta criticidad | Oracle licenciado, respaldos, monitoreo, seguridad endurecida y operación 24x7 | Viabilidad condicionada a presupuesto institucional |

Tabla 13. Información estructurada del Estudio de Viabilidad

## Riesgos Económicos Detectados

| ID | Riesgo económico | Causa observable | Consecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| RE-01 | Incremento del costo total de propiedad | Dependencia del ecosistema Oracle | Mayor costo anual de operación y soporte |
| RE-02 | Sobrecosto por validaciones manuales | Falta de automatización de pruebas y de pipeline | Más horas de QA y soporte por liberación |
| RE-03 | Sobrecosto por stack dual | Presencia de Node.js y Spring Boot en paralelo | Dispersión de conocimiento y herramientas |
| RE-04 | Riesgo por incidentes de seguridad | Variables sensibles visibles y manejo básico de secretos | Costos por remediación y endurecimiento tardío |

Tabla 14. Información estructurada del Estudio de Viabilidad

## Conclusión de Viabilidad Económica

SAFI-NGAC es económicamente viable si el proyecto se posiciona como una plataforma institucional que acepta como costo estructural la dependencia de Oracle y si se ejecuta una política de consolidación tecnológica y automatización gradual. El stack open source periférico reduce el costo aplicativo, pero el centro de gravedad económico está en el motor de base de datos, el conocimiento especializado requerido y el esfuerzo operativo asociado a la ausencia actual de pruebas y pipelines maduros.

La viabilidad económica es, por tanto, favorable en entornos de desarrollo, piloto y adopción controlada; y es condicionada en producción formal si no se reserva presupuesto para Oracle, soporte de base de datos, automatización de calidad y endurecimiento de despliegue.

La viabilidad operativa mide si el sistema puede ser instalado, administrado, supervisado, recuperado y utilizado por equipos reales con procedimientos razonables. El análisis cubre despliegue, arranque, dependencias operativas, observabilidad, soporte y continuidad.

# Viabilidad Operacional

## Modelo Operativo Observable

| Aspecto | Evidencia | Evaluación operativa |
| --- | --- | --- |
| Punto de entrada único | Gateway expuesto como entrada principal | Positivo; simplifica consumo y publicación |
| Separación de servicios | Frontend, backend, auth, DB y registry desacoplados en contenedores | Positivo; facilita aislamiento |
| Health checks | Gateway y compose incluyen verificaciones de salud | Positivo, aunque básico |
| Variables de entorno | Archivos de ejemplo para backend y Docker | Positivo; permite parametrización |
| Scripts de inicialización de BD | init-db.sh e init-db-lf.sh | Positivo; estandariza la carga inicial |
| Observabilidad profunda | No se observaron dashboards, tracing ni logging centralizado | Insuficiente para operación madura |

Tabla 15. Información estructurada del Estudio de Viabilidad

## Requisitos Operativos del Entorno

| Requisito | Necesidad operativa real |
| --- | --- |
| Node.js y npm | Necesarios para módulos frontend, backend, gateway y auth |
| Docker y Docker Compose | Recomendados para reproducir topología completa con Oracle, Eureka y servicios |
| Oracle accesible | Obligatorio para comportamiento completo del sistema |
| SQL\*Plus o utilitario equivalente | Necesario para ejecutar scripts de inicialización fuera del contenedor preparado |
| Nginx dentro de contenedor frontend | Requerido para servir el build de Angular en ejecución containerizada |

Tabla 16. Información estructurada del Estudio de Viabilidad

## Capacidad de Soporte y Administración

| Tema | Estado inferido | Implicación operativa |
| --- | --- | --- |
| Administración de configuración | Basada en archivos y variables de entorno | Aceptable para entornos pequeños y medianos |
| Recuperación de servicios | restart: unless-stopped en compose | Útil, pero no sustituye monitoreo ni runbooks |
| Gestión de secretos | Inmadura; existen credenciales de ejemplo visibles | Requiere corrección antes de endurecer producción |
| Gestión de cambios | Monorepo con módulos diferenciados | Operable, pero exige disciplina de versionado |
| Soporte funcional y técnico | Requiere perfiles con conocimiento de frontend, backend y Oracle | Exigencia operativa media-alta |

Tabla 17. Información estructurada del Estudio de Viabilidad

## Limitaciones Operativas Detectadas

| ID | Limitación | Efecto |
| --- | --- | --- |
| RO-01 | No se observó pipeline CI/CD | El despliegue depende más de ejecución manual y validaciones ad hoc |
| RO-02 | No se observó monitoreo centralizado | Dificulta diagnóstico en fallos complejos |
| RO-03 | No se observó suite de pruebas robusta | Reduce confianza operativa en cambios frecuentes |
| RO-04 | Dependencia de Oracle y de scripts secuenciales | La operación requiere disciplina fuerte de base de datos |
| RO-05 | Eureka añade un servicio más al ecosistema | Incrementa superficie operativa si no es estrictamente necesario |

Tabla 18. Información estructurada del Estudio de Viabilidad

## Fortalezas Operativas Reales

- Existe una topología completa reproducible por contenedores.

El gateway simplifica la exposición del sistema hacia usuarios y consumidores internos.

Los módulos principales están separados y permiten aislar errores por componente.

La base de datos cuenta con scripts explícitos de inicialización y carga.

El frontend puede publicarse como artefacto estático servido por Nginx, lo que simplifica su explotación.

## Conclusión de Viabilidad Operativa

La operación de SAFI-NGAC es viable en ambientes controlados porque el proyecto cuenta con scripts de arranque, contenedores, health checks básicos, configuración parametrizable y separación funcional de servicios. No obstante, la madurez operativa aún no es completa: faltan automatización de pruebas, manejo robusto de secretos, monitoreo centralizado y procedimientos más fuertes de liberación continua.

La conclusión operativa es favorable con reservas. Un equipo con competencias en Docker, Node.js, Angular y Oracle puede operar el sistema; pero para ambientes de criticidad alta debe elevarse el estándar de observabilidad, seguridad y automatización.

| Dimensión | Resultado | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Técnica | Viable con riesgos controlables | Arquitectura ejecutable, integración coherente y despliegue reproducible |
| Económica | Viable de forma condicionada | Stack open source periférico, pero alto peso económico de Oracle y del soporte especializado |
| Operativa | Viable con madurez intermedia | Hay contenedores, scripts y gateway central, pero falta automatización y observabilidad madura |

Tabla 19. Información estructurada del Estudio de Viabilidad

# Semáforo de Decisión

| Criterio | Estado |
| --- | --- |
| Construcción y despliegue | Verde |
| Integración entre componentes | Verde |
| Dependencia de terceros críticos | Amarillo |
| Automatización de calidad | Rojo |
| Seguridad operacional y secretos | Amarillo |
| Sostenibilidad económica en producción | Amarillo |

Tabla 20. Información estructurada del Estudio de Viabilidad

Con base en la evidencia revisada, el proyecto SAFI-NGAC puede continuar como solución web institucional siempre que se adopten las siguientes decisiones de gobierno técnico:

- Mantener como stack principal el eje Angular + Gateway Node.js + Backend Node.js + NGAC Auth + Oracle, salvo decisión explícita de migración.

Tratar los módulos Spring Boot como componentes experimentales o alternativos mientras no exista un plan formal de sustitución del gateway y de los servicios principales.

Priorizar la automatización de pruebas, el manejo de secretos y la definición de una estrategia de CI/CD antes de ampliar el alcance productivo.

Presupuestar desde etapas tempranas el costo asociado a Oracle y al soporte experto de SQL/PL-SQL.

| Prioridad | Recomendación | Beneficio esperado |
| --- | --- | --- |
| Alta | Eliminar credenciales sensibles de archivos versionados y migrar a secrets por entorno | Reduce riesgo operativo y económico |
| Alta | Implementar pruebas en backend y reforzar pruebas en frontend | Mejora confianza de cambios y reduce costo de regresión |
| Alta | Definir si Spring Boot será línea estratégica o descarte controlado | Evita dispersión de stack y costo dual |
| Media | Estandarizar versiones Node LTS en todos los módulos | Simplifica soporte y mantenimiento |
| Media | Incorporar pipeline CI/CD con build, test y validaciones mínimas | Mejora reproducibilidad y calidad operativa |
| Media | Añadir observabilidad y logging centralizado | Facilita soporte y operación de incidentes |
| Media | Formalizar procedimientos de recuperación y despliegue | Reduce dependencia de conocimiento tácito |

Tabla 21. Información estructurada del Estudio de Viabilidad

El dictamen final del presente estudio es que SAFI-NGAC es un proyecto viable desde la perspectiva técnica y operativa, y viable de forma condicionada desde la perspectiva económica. La solución tiene una base real, desplegable y coherente; no se trata de un prototipo vacío. Sin embargo, su sostenibilidad a escala institucional depende de cerrar brechas claras: automatización de calidad, endurecimiento de seguridad operacional, definición de stack estratégico único y planificación presupuestaria explícita para la dependencia de Oracle.

En consecuencia, el proyecto puede avanzar, pero debe hacerlo bajo un plan de consolidación arquitectónica y de madurez DevOps que reduzca los riesgos detectados en este documento.

| Ruta o artefacto | Hallazgo principal |
| --- | --- |
| README.md | Describe topología, puertos, arranque local y despliegue con Docker |
| backend/package.json | Confirma Express, TypeScript, oracledb, scripts build/start/dev |
| backend/src/app.ts | Confirma rutas administrativas y arranque con Eureka opcional |
| backend/Dockerfile | Confirma compilación TS y ajustes para driver Oracle |
| backend/tsconfig.json | Confirma compilación strict y salida dist |
| backend/.env.local.example | Confirma variables mínimas locales |
| frontend/package.json | Confirma Angular 21, Material, Tailwind, Vitest |
| frontend/angular.json | Confirma build application y ng test |
| frontend/Dockerfile | Confirma build multi-stage y publicación con Nginx |
| gateway/package.json | Confirma gateway Express y proxy middleware |
| gateway/index.js | Confirma rutas /api/v1/menu, /api/v1/admin y catch-all al frontend |
| gateway/Dockerfile | Confirma empaquetado liviano de gateway |
| ngac-auth-service/package.json | Confirma Express, oracledb y Eureka client |
| ngac-auth-service/index.js | Confirma ruta /api/v1/menu e inicialización de base de datos |
| ngac-auth-service/Dockerfile | Confirma runtime Node slim para auth service |
| ngac-auth-service/docker-compose.yml | Confirma topología completa con Oracle y Eureka |
| ngac-auth-service/.env.docker.example | Confirma parametrización de puertos contenedorizados |
| init-db.sh e init-db-lf.sh | Confirman secuencia automatizada de carga SQL |
| ngac-auth-service/script/ | Confirma existencia de estructura, paquetes, políticas y utilitarios SQL |
| spring-boot-gateway/pom.xml | Confirma alternativa Spring Cloud Gateway |
| spring-boot-microservice/src/main/java/com/safi/security | Confirma artefactos Java secundarios |

Tabla 22. Información estructurada del Estudio de Viabilidad

El script asociado a este documento utiliza la plantilla institucional activa y reutiliza sus estilos existentes para título, subtítulo, encabezados, texto, listas, citas, tablas, encabezado, pie de página y estilos de carácter. Adicionalmente, genera un catálogo anexo dentro del archivo para evidenciar y utilizar todos los estilos definidos en la plantilla, conforme a la restricción establecida para esta serie documental.

# Ficha Documental

Resumen documental consolidado del estudio, ubicado después del contenido principal según la estructura solicitada.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Nombre del documento | Estudio de Viabilidad |
| Proyecto | SAFI-NGAC |
| Fecha | 02 de junio de 2026 |
| Versión | 1.0 |
| Elaborado por | Arquitectura de Software e Ingeniería Técnica |
| Fuente de verdad analizada | Información técnica, configuración operativa, scripts, servicios y documentación vigente |
| Documento base de estilos | Plantilla institucional vigente |
| Restricción aplicada | Documentación limitada a arquitectura web, backend, gateway, servicios y datos |